# 客户管理 - 上传资料入库与信息提取实现方案

版本：v0.1    日期：2026-06-02    适用模块：客户管理 / 上传资料到知识库

# 1. 项目目标

本功能目标是在客户管理页面实现“上传资料到知识库”的完整闭环。用户上传 PDF、DOCX、TXT、Markdown 等资料后，系统需要同时完成两个结果：第一，将原始文件进入 RAGFlow 知识库，供后续文章生成时进行 RAG 检索；第二，从文件内容中提取公司名称、联系人、电话、邮箱、行业、地址、业务描述等结构化字段，用于自动补全客户资料。

第一版的核心目标不是做完整资料管理系统，而是先跑通“上传文件 -> 入 RAGFlow -> 保存本地映射 -> 提取客户信息 -> 前端回填确认”的 MVP 流程。

# 2. “资料入库”的含义

这里的“入库”包含两层含义。

- RAGFlow 入库：文件原文上传到 RAGFlow dataset，RAGFlow 负责保存 document、解析、切块、向量化，后续可以被检索。

- AutoGeo 本地入库：本地数据库保存客户、文件、资料分类、RAGFlow dataset_id、RAGFlow document_id、上传状态、解析状态等映射关系。

因此，文件正文主要由 RAGFlow 管理；AutoGeo 本地数据库重点保存“这份资料属于哪个客户，以及它在 RAGFlow 中的位置”。

# 3. 基于当前代码的现状

- 客户管理接口位置：backend/api/client.py，负责客户 CRUD、客户项目等。

- 知识库与上传接口位置：backend/api/knowledge.py，其中 POST /api/knowledge/upload 是客户资料上传主入口。

- RAGFlow 客户端位置：backend/services/ragflow_client.py，负责 create_dataset、upload_document_bytes、parse_documents 等。

- 文档信息提取服务位置：backend/services/document_extractor.py，负责把文本交给 AI 提取 JSON，AI 不可用时用正则兜底。

- 前端客户管理页面位置：frontend/src/views/client/ClientPage.vue，已有上传弹窗、文件选择、确认上传按钮。

# 4. 总体流程设计

完整链路如下：

用户选择客户并上传文件
 -&gt; 前端提交 client_id、category、description、files
 -&gt; 后端校验客户、分类、文件格式、大小
 -&gt; 后端获取或创建该客户对应的 RAGFlow dataset
 -&gt; 后端把文件上传到 RAGFlow，得到 document_id
 -&gt; 后端触发 RAGFlow parse_documents
 -&gt; 后端保存本地知识记录和 RAGFlow 映射
 -&gt; 后端从文件文本中提取客户信息 JSON
 -&gt; 前端拿到 extracted_info 并回填客户编辑表单
 -&gt; 用户确认后保存客户资料

# 5. RAGFlow 知识库粒度设计

推荐第一版采用“一个客户 = 一个 RAGFlow dataset”的方案。

- 优点一：后续文章生成只需要根据 client_id 找到该客户 dataset，检索链路简单。

- 优点二：避免不同客户都选择“公司资料”时资料混在同一个 dataset 中。

- 优点三：客户资料、产品资料、行业资料可以作为同一个客户知识库下的 metadata 管理，不需要创建大量碎片化 dataset。

资料分类建议先作为本地字段保存，例如 company、product、industry、technical、other。

# 6. 后端接口设计

第一版继续使用当前接口：POST /api/knowledge/upload。

请求使用 multipart/form-data，字段如下：

- client_id：客户 ID，必填。

- category：资料分类，必填，例如 company、product、industry、technical、other。

- description：资料备注，可选。

- files：上传文件数组，至少 1 个，最多 5 个。

后端返回建议保持统一 ApiResponse 格式：

{
  "success": true,
  "message": "上传完成: 成功 1 个, 失败 0 个",
  "data": {
    "uploaded": [
      {
        "id": 1,
        "name": "客户资料.docx",
        "ragflow_dataset_id": "dataset_xxx",
        "ragflow_document_id": "document_xxx"
      }
    ],
    "failed": [],
    "success_count": 1,
    "failed_count": 0,
    "ragflow_dataset_id": "dataset_xxx",
    "extracted_info": {
      "company_name": "示例科技有限公司",
      "contact_person": "张三",
      "phone": "13800138000",
      "email": "sales@example.com"
    }
  }
}

# 7. 后端处理步骤

- 校验 client_id 是否合法，并确认客户存在。

- 校验 category 是否在允许列表中。

- 校验文件数量、文件扩展名、单文件大小。第一版支持 .pdf、.doc、.docx、.txt、.md，单文件 10MB。

- 获取或创建客户对应的 RAGFlow dataset。建议 dataset 名称为“客户名称-客户知识库”。

- 调用 ragflow_client.upload_document_bytes 上传文件原文。

- 解析 RAGFlow 返回值，获取 document_id。

- 调用 ragflow_client.parse_documents(dataset_id, [document_id]) 触发解析。

- 在本地数据库保存文件与 RAGFlow 文档的映射关系。

- 从文件内容中提取文本，并调用 DocumentExtractor 生成客户信息 JSON。

- 将 uploaded、failed、dataset_id、extracted_info 返回给前端。

# 8. 本地数据库方案

MVP 阶段可以沿用现有 KnowledgeCategory 和 Knowledge 表。KnowledgeCategory 用于保存 RAGFlow dataset 映射，Knowledge 用于保存 RAGFlow document 映射。

为了长期可维护，建议后续新增 client_documents 表，字段如下：

- id：主键。

- client_id：所属客户 ID。

- category：资料分类。

- file_name：文件名。

- file_size：文件大小。

- file_type：文件扩展名或 MIME 类型。

- description：备注说明。

- ragflow_dataset_id：RAGFlow dataset ID。

- ragflow_document_id：RAGFlow document ID。

- upload_status：uploaded、failed。

- parse_status：pending、parsing、parsed、failed。

- error_message：失败原因。

- created_at / updated_at：时间字段。

# 9. 客户信息提取方案

信息提取不是由 RAGFlow 自动完成，而是由 AutoGeo 的 DocumentExtractor 完成。RAGFlow 负责知识库入库和检索，DocumentExtractor 负责从文本中抽取结构化客户字段。

提取流程如下：

上传文件
 -&gt; 提取可读文本
 -&gt; 调用 DocumentExtractor.extract_from_text(text)
 -&gt; 优先调用 AI 模型，例如 DeepSeek
 -&gt; AI 返回 JSON
 -&gt; 如果 AI 不可用，使用正则兜底提取邮箱、电话、行业关键词

不同文件类型的文本获取方式：

- TXT / Markdown：直接按 UTF-8、GBK 等编码解码。

- DOCX：读取 word/document.xml 并抽取文本节点。

- PDF：使用 PDF 文本提取库；若本地提取失败，可等待 RAGFlow 解析后尝试从 chunks 获取内容。

- DOC：旧版 Word 二进制格式不建议第一版重点支持，可上传入 RAGFlow，但本地即时提取可以暂不保证。

# 10. 前端交互方案

前端上传成功后，需要读取后端 ApiResponse.data，而不是直接读取顶层 uploaded 或 extracted_info。

如果后端返回 extracted_info，前端不应直接静默更新客户表，而应打开客户编辑弹窗，并将提取字段填入表单。用户确认后再调用客户更新接口。

推荐提示文案：“已从上传资料中提取客户信息，请确认后保存”。

# 11. 分阶段执行计划

## 阶段一：上传入 RAGFlow 闭环

- 完善 /api/knowledge/upload 参数校验。

- 实现客户级 RAGFlow dataset 获取或创建。

- 实现文件上传到 RAGFlow document。

- 触发 RAGFlow 解析。

- 保存本地 RAGFlow 映射记录。

- 前端显示上传成功、部分失败、失败原因。

## 阶段二：结构化客户信息提取

- 实现 txt/md/docx/pdf 文本提取。

- 调用 AI 提取 JSON。

- AI 不可用时用正则兜底。

- 前端回填客户编辑表单。

- 用户确认后保存 clients 表。

## 阶段三：客户资料管理

- 增加客户资料列表接口。

- 展示文件名、分类、上传时间、解析状态。

- 支持删除资料。

- 支持重新触发解析。

## 阶段四：文章生成接入 RAG

- 文章生成任务关联 client_id 或 project_id。

- 根据 client_id 查找 RAGFlow dataset_id。

- 生成文章前检索客户资料。

- 将检索结果作为上下文传给文章生成模型。

- 验证生成内容是否使用了客户资料中的产品、业务、案例信息。

# 12. 验收标准

- 上传 TXT、DOCX、PDF 文件后，RAGFlow 后台能看到对应 document。

- 本地数据库能保存 ragflow_dataset_id 和 ragflow_document_id。

- RAGFlow 解析被触发，文档后续可检索。

- 上传包含公司名、联系人、电话、邮箱的资料后，前端能回填客户资料字段。

- 用户确认保存后，clients 表对应字段被更新。

- 不同客户上传资料不会混入同一个知识库。

# 13. 风险与注意事项

- AI 提取可能误判联系人或联系方式，因此不能静默覆盖客户资料。

- PDF 如果是扫描件，普通文本提取可能失败，需要 OCR 或依赖 RAGFlow 的解析能力。

- DOC 旧格式本地提取成本较高，第一版可允许上传但不保证即时结构化提取。

- RAGFlow parse 可能是异步过程，上传成功不代表立刻可检索，需要后续解析状态查询。

- 如果 DeepSeek API 未配置，只能用正则兜底，字段完整度会下降。

# 14. 第一版推荐交付范围

第一版建议只交付 MVP：客户资料上传、入 RAGFlow、本地映射保存、AI 提取客户信息、前端回填确认。资料列表、删除、重新解析、文章生成 RAG 接入可以放到后续阶段。